|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **ОБРАЗОВАНИЯ**  **ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ**  **СЕЛЬСОВЕТ**  **ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  30.01.2018\_№ 37-п |  |  |
| О создании межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка в 2018 году |  |  |

В целях обеспечения безопасности населения бесперебойной работы объектов экономики, сохранности материальных ценностей, организованного проведения спасательных работ в зонах возможных затоплений (подтоплений) в ходе подготовки и проведения весеннего паводка:

1.Создать комиссию по пропуску весеннего паводка 2018 года и утвердить ее в составе согласно приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий работ по подготовке к весеннему паводку 2018 года согласно приложению №2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района

Глава

муниципального образования Ю.В.Гомзов

Разослано: членам комиссии, прокуратуре района

Приложение 1

к постановлению

администрации МО

Подгородне-Покровский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОСТАВ

межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка

в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | Гомзов Юрий Владимирович | глава администрации |
| Заместитель председателя | Никулин Павел Петрович | заместитель главы администрации |
| Секретарь | Веретина Светлана Владимировна | специалист администрации |
| Члены комиссии: | | |
|  | Веретин Александр Анатольевич | начальник производственного участка села Павловка |
|  | Гусаков Сергей Николаевич | начальник Промышленной РЭС /по согласованию/ |
|  | Зубков Юрий Петрович | начальник МКУ «Пожарно-спасательная команда» |
|  | Зуев Денис Юрьевич | директор МП «Подгородне-Покровское» |
|  | Камчатный Александр Иванович | зам. директора П-Покровского ОДРСУ /по согласованию/ |
|  | Чеховский Виктор Николаевич | директор МБУ «Благоустройство» |

Приложение 2

к постановлению

администрации МО

Подгородне-Покровский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

работ по подготовке к весеннему паводку 2018года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| 1 | Подготовка проекта Постановления администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет « О создании комиссии по пропуску весеннего паводка 2018 года» | До 10.02.2018г. | заместитель главы администрации  Фролова И.В. |  |
| 2 | Проведение заседаний КЧС поселения по вопросу «О подготовке к проведению мероприятий по пропуску паводковых вод в 2018г | До 12.03.2018г. | Глава муниципального образования  Гомзов Ю.В. |  |
| 3 | Проведение обследования территорий ежегодно подвергающихся подтоплениям | До 12.03.2018г. | Комиссия по вопросам благоустройства |  |
| 4 | Проведение комиссионного обследования мостов, участков дорог и ГТС попадающих в возможные зоны затопления | До 15.03.2018г. | Комиссия по вопросам благоустройства |  |
| 5. | Организовать работу по прочистке проходов для талых вод с улиц во всех населённых пунктах сельсовета | По мере таяния снега | Глава муниципального образования  Гомзов Ю.В. |  |
| 6. | Обеспечить доведение до населения информации о противопаводковой обстановке, для чего: вручить памятки, при необходимости провести инструктажи с гражданами проживающими в зонах возможного подтопления | Март 2018г. | начальник МКУ «Пожарно-спасательная команда»  Зубков Ю.П. |  |
| 7. | Подготовить списки граждан, попадающих в предполагаемые зоны подтоплений | Март 2018г. | Делопроизводитель  Костина С.А. |  |
| 8. | Привести в полную готовность плавсредства организовать после вскрытия рек круглосуточное дежурство специальных спасательных групп выделив достаточное количество рабочих для их бесперебойной работы | После вскрытии рек по необходимости | Глава муниципального образования  Гомзов Ю.В. |  |
| 9. | Организовать очистку ливневых колодцев частных домовладений многоквартирных домов , водоотводов внутри населённых пунктов. | Март 2018г. | директор МБУ «Благоустройство»  Чеховский В.Н. |  |
| 10. | Организовать круглосуточное дежурство оперативной группы КЧС и ПБ Подгородне-Покровский сельсовет | В дни весеннего паводка | Председатель комиссии по ПЛЧС И ОПБ  Гомзов Ю.В. |  |
| 11. | Обеспечение охраны общественного порядка:  - на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления;  - в местах подтопления ( затопления) при эвакуации населения, с целью исключения и пресечения краж , мародёрства имущества граждан. | В период весеннего паводка | Участковый уполномоченный МУ МВД России «Оренбургское»  Даньков А.В.  Камардин М.А. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_