| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.02.2018 № 52-п О принятии решения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет от 28.06.2017 №289-п «О создании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района» (опубликовано в газете «Сельские вести» №53 от 12.07.2017 с изменениями от 07.02.2018 №51-п) в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц постановляет:

1. Комиссии по землепользованию и застройки приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования.

- Установить последовательность градостроительного зонирования согласно приложения №1.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложения №2.

- Обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургского области: ппокровка.рф и опубликовать в Общественно-политической газете Оренбургского района «Сельские вести» не позднее 10 дней со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования  					Ю.В.Гомзов

Разослано: администрации МО Подгородне-Покровский сельсовет, прокуратуре района,

в дело

Приложение  № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Подгородне-Покровский сельсовет

от 09.02.2018 №52-п

последовательность градостроительного зонирования по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования

Подгородне-Покровский сельсовет

Оренбургского района Оренбургской области

1 этап – приведения перечня территориальных зон в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет с учетом внесения изменений решением Совета депутатов муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет от 29.11.2017 № 113 «Об утверждении внесения изменений в генеральный план муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» (публикация в общественно-политической газете «Сельские вести» №93 )10821) от 02.12.2017).

2 этап – разработка цифровой основы существующего графического материала Правил землепользования и застройки МО Подгородне-Покровский сельсовет, позволяющий обеспечивать возможность внесения сведений в ГИС (векторный формат).

3 этап - внесение изменений и дополнений в графическую часть    Правил землепользования и застройки с учетом внесенных изменений в Генеральный план МО Подгородне – Покровский сельсовет, а также предложений администрации МО Подгородне – Покровский сельсовет и рекомендаций отдела архитектуры и градостроительства администрации МО Оренбургский район, предложений заинтересованных лиц.

4 этап - приведение видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с требованиями классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014г. № 540 (с учетом последних изменений от 06.10.2017г.).

5 этап - разработка и корректировка существующих предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

6 этап – разработка градостроительных регламентов по территориальным зонам.

_________________________________

Приложение  №2

к постановлению администрации

муниципального образования

Подгородне-Покровский сельсовет

от 09.02.2018 №52-п

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

| № п/п | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование и размещение постановления о принятии решения о подготовке Проекта о внесении изменений в Правила | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения |
| 2. | Разработка Проекта о внесении изменений в Правила комиссией либо заключение муниципального контракта по коммерческим предложениям | 45 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 3. | Проверка Проекта о внесении изменений в Правила | в течение 10 дней со дня получения проекта |
| 4. | Направление Проекта о внесении изменений в Правила главе поселения или о направлении его на доработку в Комиссию | в течении 2-х дней после проверки Проекта |
| 5. | Принятие решения о проведение публичных слушаний | не позднее чем чрез 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование Проекта о внесении изменений в Правила, проведение публичных слушаний. | Общий срок проведения публичных слушаний не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта (ч.13 ст.31 Градостроительного кодекса РФ) |
| 7. | Опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний | в установленные сроки |
| 8. | Принятие решения о представлении Проекта о внесении изменений в Правила в представительный орган поселения или об отклонении такого проекта и направлении его на доработку | В течение 10 дней после предоставления проекта |
| 10. | Утверждение Проекта о внесении изменений в Правила или о направлении главе поселения на доработку | В установленные сроки |
| 11. | Опубликование и размещение Проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему | В установленные сроки |
| 12. | Размещение утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки в ФГИС ТП | 14 дней сод дня их принятия |

____________________________