|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО****ОБРАЗОВАНИЯ****ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ****СЕЛЬСОВЕТ** **ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА****ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет |  |  |

 |  |  |

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет от 26.05.2017 N 90, (в редакции от 31.05.2019 N 200), Уставом муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района, в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет п о с т а н о в л я е т:

 1. Организовать и провести месячник по благоустройству и санитарного порядка на территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет с **06 апреля по 31 мая 2020 года**.

 2. Разработать мероприятия по благоустройству и наведению
санитарного порядка на территории муниципального образования согласно приложению № 1.

 3. Объявить **1 мая по 05 мая 2020 года** субботниками по уборке территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района.

 4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности рекомендуем принять участие в наведении санитарного порядка.

 5. Комиссии по благоустройству и контролю над санитарным состоянием:

5.1. Координировать выполнение работ в период месячника.

5.2. Проводить рейды по проверке работ по благоустройству и санитарному состоянию, согласно утвержденного графика приложение № 2.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования Ю.В.Гомзов

Разослано: учреждениям и предприятиям, комиссии по благоустройству и контролю над санитарным прокуратуре, в дело

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрации муниципального образованияПодгородне-Покровский сельсовет Оренбургского районаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

1. **МЕРОПРИЯТИЯ**
2.

**по благоустройству и наведению
санитарного порядка на территории муниципального образования**

**Подгородне-Покровский сельсовет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **№**
2. **п/п**
 | 1. **Наименование мероприятий**
 | 1. **Срок исполнения**
 | 1. **Ответственный**
 |
| 1. | Очистка территории парка, улиц, газонов от бытового мусора | до 01.05.2020  | Администрация, МБУ«Благоустройство» |
| 2. | Уборка обочин внутрипоселковых дорог | апрель-май | Администрация, МБУ«Благоустройство» |
| 3. | Восстановление газонов и разбивка цветочных клумб | до 01.05.2020 | Администрация, МБУ«Благоустройство» |
| 4. | Благоустройство и озеленение парковых зон | апрель-май | Администрация,МБУ «Благоустройство» |
| 5. | Побелка деревьев и столбов | до 01.05.2020 | Администрация,МБУ«Благоустройство» |
| 6. | Вырубка, обрезка деревьев и кустарников | до 01.05.2020 | Администрация,МБУ«Благоустройство» |
| 7. | Посадка саженцев деревьев | апрель-май | Администрация,МБУ «Благоустройство» |
| 8. | Благоустройство и ремонт детских площадок | апрель-май | Администрация,МБУ «Благоустройство» |
| 9. | Завоз песка на детские площадки | до 19.04.2020  | Администрация,МБУ «Благоустройство» |
| 10. | Еженедельный вывоз спиленных веток, скошенной травы, сухой листвы | апрель-май | Администрация,МБУ «Благоустройство» |
| 11. | Ликвидация несанкционированных свалок | апрель-май | Администрация,МБУ «Благоустройство» |
| 12. | Уборка территории памятника и его благоустройство | до 01.05.2020  | Администрация,МБУ «Благоустройство» |
| 13. | Оказание помощи Ветеранам ВОВ по уборке территорий домовладений  | апрель-май | Администрация,МБУ «Благоустройство» |
| 14. | Очистка гражданских кладбищ и прилегающих к ним территорий от мусора | до 19.04.2020  | Администрация,МБУ «Благоустройство» |
| 15. | Восстановление нарушенного благоустройства дорог и тротуаров | апрель-май | Администрация,МБУ «Благоустройство» |

**\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению администрации муниципального образованияПодгородне-Покровский сельсовет Оренбургского районаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮглава муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Гомзов |

**ГРАФИК**

проведения рейдов по проверке благоустройства и контроля над санитарным состоянием территории муниципального образования

Подгородне-Покровский сельсовет в 2020 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Кто проверяет | День и время проведения проверки |
| с.Подгородняя Покровка | с.Павловка |
|  | Комиссия по благоустройству и контролю над санитарным состоянием совместно с административной комиссией | Каждый вторникапреля, мая  | Каждый четверг апреля, мая |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**