| УТВЕРЖДЕНО: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| Директор МП «Подгородне --Покровское» МО П-Покровский сельсовет Зуев Д.Ю. | Глава администрации МО П-Покровский сельсовет Кабанов М.В. |
| _________________________ | _________________________ |

# План мероприятий

# в рамках реализации подпрограммы «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», входящая в программу «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет оренбургского района оренбургской  области на 2022 – 2025 годы»

- Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства

- Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт системы коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа

# Пояснительная записка к плану мероприятий:

Обеспечение населения с. Подгородняя Покровка и с. Павловка питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья и качества жизни населения, восстановление и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Водоснабжение в с. Подгородняя Покровка и в с. Павловка осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей (60%) обеспечена централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей использует индивидуальные источники воды. Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо осуществить строительство водопроводной сети к земельным участкам на которых планируется строительство жилых домов

Изношенность водопроводных сетей высокая. Для нормального водоснабжения населения необходим капитальный ремонт ветхого водопровода. При выполнении комплекса мероприятий, а именно: ремонт сетей, замена арматуры и технического оборудования возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 10-20%.

Мероприятия по строительству системы водоснабжения в с. Подгородняя Покровка

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка исходно-разрешительной документации | 2 полугодия 2022 г. | Администрация сельского поселения |
| 2 | Выбор земельных участков для проектирования и строительства водопроводной сети | 2 полугодия 2022 г. | Администрация сельского поселения |
| 3 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий (в том числе: создание инженерно- топографических планов, съемка подземных коммуникаций и сооружений) | 2022 г. | Муниципальное предприятие «Подгородне-Покровское» |
|  | Изготовление проектно-сметной документации на строительство распределительных сетей водопровода | 2022 г. | Муниципальное предприятие «Подгородне-Покровское» |
|  | Согласование с проектной организацией графика выполнения работ и выдачи проектной документации | 2022 г. | Администрация сельского поселения |
|  | Подготовка локальных смет на пуско-наладочные работы | 2022 г. | Муниципальное предприятие «Подгородне-Покровское» |
|  | Строительство системы водоснабжения | 2022-2025 гг. | Муниципальное предприятие «Подгородне-Покровское» |
|  | Сдача объекта в эксплуатацию | 2022-2025 гг. | Муниципальное предприятие «Подгородне-Покровское» |

Мероприятия по ремонту систем коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа и прогнозируемые результаты выполнения мероприятий.

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проанализировать сети водоснабжения на процент износа | Обеспечение качества подаваемой воды населению путем доведения определяемых показателей, в том числе по мутности, общей жесткости и железу до предельно допустимой концентрации. Предотвращение попадания загрязнений в централизованную систему. Сокращение непроизводственных расходов воды. Уменьшение количества поднимаемой и, как следствие, улучшение качества воды. Снижение аварийности на водопроводных сетях. | 2022 г. |
| 2 | Согласовать сметную документацию на ремонт водопроводной сети | Определить затраты на проведение капитального ремонта | 2022 г. |
| 3 | Осуществить капитальный ремонт водопроводной сети | Обеспечение населения водой в достаточном объеме. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности | 2022 - 2025 г. |